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ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
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ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
อำเภอรามัน   จังหวัดยะลา
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                                                                 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด 
โทร./โทรสาร 0-7325-1324
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	สารบัญ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	หน้า

	
	ส่วนที่ 1  บทนำ
	
	
	
	
	

	
	1. บทนำ
	
	
	
	
	
	1

	
	2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
	
	
	1

	
	3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	
	
	1
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	บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวน
โครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด
	 จำนวน
งบประมาณ 
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยงานดำเนินการ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
	 
	 
	 
	 
	 

	     1.1  แนวทางส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
	4
	19.05
	     180,000 
	         9.63 
	สำนักปลัด

	     1.2  แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคม
	5
	23.81
	     142,000 
	         7.60 
	สำนักปลัด

	     1.3  แนวทางส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ                            และการศึกษาตามอัธยาศัย
	5
	23.81
	      1,122,840 
	       60.08 
	สำนักปลัด

	     1.4  แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุข
	5
	23.81
	     164,000 
	         6.66 
	สำนักปลัด

	     1.5  แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
	3
	14.29
	     260,000 
	       13.91 
	สำนักปลัด

	รวม
	22
	51.22
	      1,868,840 
	33.68
	 

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
	 
	 
	 
	 
	 

	     2.1   แนวทางการคมนาคม
	3
	75.00
	 2,462,800 
	98.80
	ส่วนโยธา

	     2.2   แนวทางการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	4
	-
	      1,371,000 
	-
	 -

	     2.3   แนวทางการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
	0
	0.00
	                -   
	0.00
	ส่วนโยธา

	     2.4  แนวทางการบริหารจัดการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	75.00
	       30,000 
	1.20
	สำนักปลัด

	รวม
	10
	24.39
	      2,492,800 
	44.93
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
	 
	 
	 
	 
	 

	     3.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารองค์กร
	8
	61.54
	  525,000 
	59.32
	สำนักปลัด

	     3.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	2
	15.38
	    20,000 
	2.26
	สำนักปลัด

	     3.3  แนวทางการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
	1
	-
	 - 
	 - 
	 

	     3.4  แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี
	7
	53.85
	  340,000 
	38.4181
	สำนักปลัด

	รวม
	18
	43.90
	  885,000 
	15.95
	 

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	 
	 
	 
	 
	 

	     4.1 แนวทางการส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาะรณภัยและความสงบเรียบร้อย
	3
	100.00
	  202,000 
	66.89
	ส่วนโยธา

	     4.2   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	3
	100.00
	  100,000 
	33.11
	ส่วนโยธา

	รวม
	6
	14.63
	  302,000 
	5.44
	 

	รวมโครงการทั้งหมด
	56
	100.00
	      5,548,640 
	100.00
	 


	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

	แผนดำเนินงาน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558

	องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        1.1  แนวทางส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
	เพื่อส่งเสริมเข้าถึงสิทธิอย่าง
	    100,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	[image: image5.png]



 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
	เสมอภาคและเท่าเทียมโดย
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
	ไม่เลือกปฏิบัติ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่ม
	จัดโครงการฝึกอบรมให้กับ
	      10,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
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	งานประดิษฐ์
	กลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อส่ง
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(หมุ่ที่ 2)
	เสริมกลุ่มอาชีพสร้างงาน
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการฝึกอบรมกลุ่มทำขนม
	จัดโครงการฝึกอบรมให้กับ
	      20,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
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	เบอเกอรี่
	กลุ่มสตรีเพื่อสร้างรายได้
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(หมู่ที่ 1  และ หมู่ที่ 3)
	ให้กับราษฎร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
	จัดโครงการฝึกอบรมให้กับ
	      10,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
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	อาชีพไอศครีม 
	กลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อส่ง
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(หมุ่ที่ 4)
	เสริมกลุ่มอาชีพสร้างงาน
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	โครงการส่งเสริมการดำเนินการ
	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
	 40,000.00 
	สำนักปลัด
	อบต.
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	ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	             8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        1.2  แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการช่วยเหลือคนไข้ใน
	เพื่อช่วยเหลือคนไข้เป็น
	      10,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
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	พระบรมราชานุเคราะห์
	ค่าใช้จ่ายและการเดินทาง
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
	รวมค่าที่พักคนไข้/ญาติ
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	โครงการจัดงานเนื่องในวัน
	เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัว
	      70,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
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	ผู้สูงอายุและวันครอบครัว
	ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	แห่งชาติ
	ครอบครัว มีขวัญและกำลังใจ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการส่งเสริมการพัฒนา
	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
	 20,000.00 
	สำนักปลัด
	อบต.
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	สตรีและสถาบันครอบครัว
	ให้กับเครือข่ายองค์กร
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	สตรีในชุมชน
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	4
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
	เพื่อให้กับผู้ป่วยเอดส์
	      12,000 
	สำนักปลัด
	[image: image13.png]



อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ผู้ป่วยเอดส์
	ในชุมชนเพื่อสงเคราะห์ให้
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	โครงการสนับสนุนการดำเนิน
	เพื่อให้ประชาชนมี
	      30,000 
	สำนักปลัด
	[image: image14.png]



อบต.

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	งานและสมทบกองทุนสวัดิการ
	กองทุนสวัสดิการชุมชน
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	ชุมชน
	ที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูล
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ซึ่งกันและกันได้
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	             9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        1.3  แนวทางส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการพัฒนาคุณภาพด้าน
	เพื่อให้เด็กได้เห็นความสำคัญ
	      10,000 
	ส่วนการศึกษา
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	[image: image15.png]



 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	การศึกษาระดับปฐมวัย
	ของการศึกษา
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง
	เพื่อเด็กและครูผู้ดูและเด็ก
	      20,000 
	ส่วนการศึกษา
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	[image: image16.png]



 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	สร้างปัญญา
	เกิดวิสัยทัศน์และมีความรู้เพิ่ม
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	เติมในการพัฒนาการเรียนรู้
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
	    280,000 
	ส่วนการศึกษา
	[image: image17.png]



อบต.

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ได้
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	รับโภชนาการที่ดี
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	4
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ
	    483,840 
	ส่วนการศึกษา
	[image: image18.png]



อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(นม)
	โรงเรียนในเขตสถานศึกษาและ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	เพื่อเพิ่มโภชนาการให้กับเด็ก
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
	    329,000 
	ส่วนการศึกษา
	[image: image19.png]



อบต.

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปัง
	เด็กบ้านกาลูปังเพื่อพัฒนา
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	สถานศึกษา
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	            10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        1.4  แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการกาลูปังร่วมใจ
	จัดจ้างพ่นหมอกควัน
	      20,000 
	สำนักปลัด
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อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	พิชิตโรคร้ายจากไข้เลือดออก
	เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	2
	โครงการป้องกันการติดเชื้อ
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
	      10,000 
	สำนักปลัด
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อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	โรคเอดส์
	โรคเอดส์ และป้องกันโรคเอดส์
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการสายใยรักแห่ง
	เพื่อให้เห็นความสำคัญของสถาบัน
	      20,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ครอบครัวตำบลกาลูปัง
	ครอบครัวในตำบล
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ
	เพื่ออุดหนุน กลุ่ม 
	      60,000 
	สำนักปลัด
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อบต.

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	สนับสนุนการบริการสาธารสุข
	สำหรับกลุ่ม อสม. ในการ
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ดำเนินงานของศูนย์ฯ
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	5
	โครงการสนับสนุนกองทุนหลัก
	สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
	      54,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	บริหาร - จัดการด้านสุขภาพ
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        1.5  แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
	จัดซื้อและจ้าง คชจ.ในการ
	 30,000.00 
	สำนักปลัด
	อบต.
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	แข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการแข่งขันกีฬา 
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
	    180,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	 
	[image: image24.png]



 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16
	การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	อบต.กาลูปัง
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อ
	 50,000.00 
	สำนักปลัด
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อบต.

	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	กีฬา
	สนับสนุนและส่งเสริมการเล่น
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	กีฬาในชุมชน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        2.1  แนวทางการคมนาคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
	 1,162,800 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	ช่วงกม.1+690
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	สายกาลูปัง-เลสุ (หมู่ที่ 4)
	ของราษฎร 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คศล.
	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
	 1,110,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	สายบาลูกาฮิเล(บ้านเจะ]'
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	(หมู่ที่ 3)
	ของราษฎร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน
	จ้างเหมาทำป้ายชื่อถนน
	    190,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
	 
	
	[image: image28.png]



 


	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	ทั้งหมด
	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	(หมู่ที่ 1-4)
	ของราษฎร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        2.2  แนวทางการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น 
	จ้างเหมาขุดบ่อน้ำตื่นเพื่อให้
	    116,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	จำนวน  5  จุด (หมู่ที่ 1)
	ราษฎร์มีน้ำอุปโภคบริโภค
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
	จ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ
	    511,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	คสล. สายเลสุ
	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	(หมู่ที่ 4)
	ในชุมชน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการขุดบ่อบาดาล
	จ้างเหมาขุดบ่อบาดาลเพื่อให้
	    174,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	(หมู่ที่ 3)
	ราษฎร์มีน้ำอุปโภคบริโภค
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	4
	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
	จ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
	    570,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	สายบือแนบารู (หมู่ที่ 1)
	เพื่อแก้ปัญหาราษฎรไม่มี
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	น้ำใช้
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        2.3  แนวทางการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        2.1  แนวทางการคมนาคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
	 1,162,800 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	ช่วงกม.1+690
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	สายกาลูปัง-เลสุ (หมู่ที่ 4)
	ของราษฎร 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คศล.
	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
	 1,110,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	สายบาลูกาฮิเล(บ้านเจะ]'
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	(หมู่ที่ 3)
	ของราษฎร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน
	จ้างเหมาทำป้ายชื่อถนน
	    190,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	ทั้งหมด
	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	(หมู่ที่ 1-4)
	ของราษฎร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        2.1  แนวทางการคมนาคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
	 1,162,800 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	ช่วงกม.1+690
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	สายกาลูปัง-เลสุ (หมู่ที่ 4)
	ของราษฎร 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คศล.
	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
	 1,110,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	สายบาลูกาฮิเล(บ้านเจะ]'
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	(หมู่ที่ 3)
	ของราษฎร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน
	จ้างเหมาทำป้ายชื่อถนน
	    190,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	ทั้งหมด
	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	(หมู่ที่ 1-4)
	ของราษฎร
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        2.2  แนวทางการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น 
	จ้างเหมาขุดบ่อน้ำตื่นเพื่อให้
	    116,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	จำนวน  5  จุด (หมู่ที่ 1)
	ราษฎร์มีน้ำอุปโภคบริโภค
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
	จ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ
	    511,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	คสล. สายเลสุ
	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	(หมู่ที่ 4)
	ในชุมชน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการขุดบ่อบาดาล
	จ้างเหมาขุดบ่อบาดาลเพื่อให้
	    174,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
	
	 
	
	 
	
	[image: image41.png]



 


	
	 
	
	 
	
	 

	 
	(หมู่ที่ 3)
	ราษฎร์มีน้ำอุปโภคบริโภค
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	4
	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
	จ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
	    570,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	สายบือแนบารู (หมู่ที่ 1)
	เพื่อแก้ปัญหาราษฎรไม่มี
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	น้ำใช้
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        2.3  แนวทางการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        2.4  แนวทางการบริหารจัดการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ อบต.กาลูปัง รวมใจ
	รณรงค์ และสนับสนุนการ
	      10,000 
	สำนักปลัด
	 
	 
	[image: image43.png]



 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
	ปลูกป่า หญ้าแฝก
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก
	สนับสนุนกิจกรรม
	      10,000 
	สำนักปลัด
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	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	เพื่อเป็นการพัฒนา
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	และสิ่งแวดล้อม
	สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบล 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	กาลูปัง
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
	สนับสนุนกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
	      10,000 
	สำนักปลัด
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	ทรัพยากรในชุมชน
	ตามโครงการพระราชดำริ
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	(ปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
	ในตำบลกาลูปัง
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	พระราชดำริ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        2.2  แนวทางการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น 
	จ้างเหมาขุดบ่อน้ำตื่นเพื่อให้
	    116,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	จำนวน  5  จุด (หมู่ที่ 1)
	ราษฎร์มีน้ำอุปโภคบริโภค
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
	จ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ
	    511,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	คสล. สายเลสุ
	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	(หมู่ที่ 4)
	ในชุมชน
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการขุดบ่อบาดาล
	จ้างเหมาขุดบ่อบาดาลเพื่อให้
	    174,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	(หมู่ที่ 3)
	ราษฎร์มีน้ำอุปโภคบริโภค
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	4
	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
	จ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
	    570,000 
	ส่วนโยธา
	อบต.
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	สายบือแนบารู (หมู่ที่ 1)
	เพื่อแก้ปัญหาราษฎรไม่มี
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	น้ำใช้
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        2.3  แนวทางการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        2.4  แนวทางการบริหารจัดการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ อบต.กาลูปัง รวมใจ
	รณรงค์ และสนับสนุนการ
	      10,000 
	สำนักปลัด
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	ภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
	ปลูกป่า หญ้าแฝก
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก
	สนับสนุนกิจกรรม
	      10,000 
	สำนักปลัด
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	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	เพื่อเป็นการพัฒนา
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	และสิ่งแวดล้อม
	สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบล 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	กาลูปัง
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
	สนับสนุนกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
	      10,000 
	สำนักปลัด
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	ทรัพยากรในชุมชน
	ตามโครงการพระราชดำริ
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	(ปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
	ในตำบลกาลูปัง
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	พระราชดำริ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        2.4  แนวทางการบริหารจัดการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ อบต.กาลูปัง รวมใจ
	รณรงค์ และสนับสนุนการ
	      10,000 
	สำนักปลัด
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	ภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
	ปลูกป่า หญ้าแฝก
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก
	สนับสนุนกิจกรรม
	      10,000 
	สำนักปลัด
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	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	เพื่อเป็นการพัฒนา
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	และสิ่งแวดล้อม
	สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบล 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	กาลูปัง
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
	สนับสนุนกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
	      10,000 
	สำนักปลัด
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	ทรัพยากรในชุมชน
	ตามโครงการพระราชดำริ
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	(ปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
	ในตำบลกาลูปัง
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	พระราชดำริ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	        3.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
	จัดจ้างและจัดซื้อตามโครงการ
	    150,000 
	สำนักปลัด
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อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ดำนินการจัดการเลือกตั้ง
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	2
	โครงการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร
	จัดฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพ
	    250,000 
	สำนักปลัด
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อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงาน
	ในการปฎิบัติงาน
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	และลูกจ้าง ทัศนศึกษาดูงาน
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	3
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
	จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
	      20,000 
	สำนักปลัด
	[image: image58.png]



อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร 
	จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล 
	สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	พนักงานจ้าง ประจำปี 2558
	ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	4
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุง
	จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
	      50,000 
	สำนักปลัด/คลัง/โยธา
	[image: image59.png]



อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	รักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้
	เพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่อง
	
	ส่วนการศึกษา
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	สำนักงาน ทรัพย์สินอื่นของ อบต.
	ใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	5
	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
	เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่
	       5,000 
	สำนักปลัด
	[image: image60.png]



อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(โทรโข่ง)
	ดำเนินงานใน อบต.เช่นการ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	แข่งขันกีฬาฯ เป็นต้น
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ 
	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
	      53,000 
	สำนักปลัด/คลัง/โยธา
	อบต.
	[image: image61.png]



 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	เผยแพร่
	เผยแพร่ เพื่อใช้บริหารงาน 
	 
	ส่วนการศึกษา
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	7
	 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	       7,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น)
	เพื่อใช้บริหารงาน อบต.
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	8
	 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ 
	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
	      10,000 
	สำนักปลัด
	
อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	เผยแพร่
	เผยแพร่ เพื่อใช้บริหารงาน 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	            15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        3.2  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ อบต.สัญจร
	จ้างเหมาตามโครงการอบต.สัญจร
	      20,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(หมู่ที่ 1 - 4)
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ภาครัฐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการบริการจัดเก็บภาษี
	จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อ 
	      13,000 
	ส่วนการคลัง
	อบต.
	 
	 
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	นอกสถานที่
	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตาม
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        3.3 แนวทางการส่งเสริมการับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	 โครงการสำรวจข้อมูลพ็นฐาน 
	จ้างเหมาเพื่อใช้เป็นข้อมูล
	 20,000.00 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ตำบลกาลูปัง
	ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        3.4  แนวทางการส่งเสริมศาสนา อนุรัก์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดงานกวนอาซูรอ
	จัดงานวันเมาลิด
	      60,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ตามโครงการวันเมาลิดสัมพันธ์
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการจัดงานกิจกรรม
	เพื่อออกเยี่ยมเยียนพบปะ
	      60,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 

	 
	ในช่วงเดือนรอมฎอนสัมพันธ์
	ประชาชนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	3
	โครงการจัดงานเข้าสุนัตหมู่
	จัดงานเข้าสุนัตหมู่
	      30,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ตามโครงการสุนัตหมู่
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	โครงการจัดงานเบิกฟ้ารามัน
	สนับสนุนการจัดงานเบิกฟ้ารามัน
	      50,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	เทิดไท้องค์รงชันราชินีสืบสาน
	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี2558
	ระหว่างชุมชน
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	5
	โครงการจัดงานวันเมาลิด
	จัดงานวันเมาลิด
	      60,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ตามโครงการวันเมาลิดสัมพันธ์
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
	จัดโครงการสนับสนุนเพื่อเปิด
	      40,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	 

	 
	ตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม
	โอกาสและสร้างเวทีให้กับ
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	ไทยสายใยชุมชน
	ประชาชนในระดับหมู่บ้านได้ 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	แสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำฯ
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	7
	สนับสนุนการจัดงานสมโภช
	สนับสนุนการจัดงานสมโภช
	      30,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 


	 
	 
	 
	 

	 
	หลักเมืองและของดีจังหวัดยะลา
	หลักเมืองเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ไทย
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	4.   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       4.1  แนวทางการส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรม ทบทวน
	จัดฝึกอบรมเพื่อ
	    100,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	อปพร เก่าและใหม่
	เตรียมความพร้อมในการ
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
	จัดฝึกอบรมเพื่อ
	      50,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	แก่ประชาชนด้านสาธารณภัย
	เตรียมความพร้อมในการ
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการจัดซื้อเครื่องแบบชุด
	จัดซื้อเครื่องแบบชุด อปพร.เพื่อ
	      52,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ฝึกอบรม อปพร.
	เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        4.2  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกัน
	จัดโครงการเยาวชน กลุ่มเสี่ยง
	      50,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 


	 
	 
	 

	 
	และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ผู้ติดยาเสพติด เพื่อลดปัญหา
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ยาเสพติดในตำบล
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการจัดงานเยาวชนสัมพันธ์
	จัดงานเยาวชนสัมพันธ์
	      40,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 


	 
	 
	 

	 
	ต้านยาเสพติด
	และศาสนาเพื่อเสริมสร้างความ
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	เข้มแข็งชุมชน
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	3
	โครงการจัดงานวิชาการต้าน
	จัดกิจกรรมเยาวชน กลุ่มเสี่ยง
	      30,000 
	สำนักปลัด
	อบต.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 


	 
	 
	 

	 
	ยาเสพติด
	ผู้ติดยาเสพติด เพื่อลดปัญหา
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ยาเสพติดในตำบล
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	        3.3 แนวทางการส่งเสริมการับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-
	-
	-
	 - 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        3.4  แนวทางการส่งเสริมศาสนา อนุรัก์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-
	-
	-
	 - 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

	1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       1.1  แนวทางส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆในตำบล
	จัดอบรม สนับสนุน  ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในตำบล
	    50,000 
	สำนักปลัด 
	อบต
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	       1.2  แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรับส่งผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ
	    10,000 
	สำนักปลัด 
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรับส่งผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ
	   100,000 
	สำนักปลัด 
	อบต
	 
	 
	 
	 
	 
	
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	    70,000 
	สำนักปลัด 
	อบต
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	       1.3  แนวทางส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	    15,000 
	สำนักปลัด 
	อบต
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับปฐมวัย            (ศพด.บ้านกาลูปัง)
	จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาของเด็กระดับปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)
	    10,000 
	สำนักปลัด 
	อบต
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปัง หมู่ที่ 2
	จัดทัศนศึกษาดูงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	    20,000 
	สำนักปลัด 
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการสวัสดิการอาหารเสริม(นม)
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนบ้านกาลูปัง (หมู่ที่ 2)
	  394,940 
	โรงเรียนบ้านกาลูปังหมู่ที่ 2
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	โครงการสวัสดิการอาหารเสริม(นม)
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปัง
	    78,400 
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปัง หมู่ 2
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาโรงเรียนกาลูปัง
	จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตตำบลกาลูปัง
	    50,000 
	โรงเรียนบ้านกาลูปังหมู่ที่ 2
	
อบต
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน
	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านกาลูปัง (หมู่ที่ 2 )
	  868,000 
	โรงเรียนบ้านกาลูปังหมู่ที่ 2
	
อบต.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน
	จ้างเหมาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านกาลูปัง (หมู่ที่ 2 )
	  224,000 
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านกาลูปังหมู่ที่ 2
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       1.4  แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
	จัดซื้อน้ำมันเพื่อใช้ในการจ้างเหมาเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในหมู่บ้าน
	    20,000 
	หมู่ 1 - 4
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์
	จัดอบรมป้องกันเพื่อให้ความรู้ตามโครงการติดเชื้อโรคเอดส์
	    10,000 
	หมู่ 1 - 4
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี
	จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี
	    10,000 
	หมู่ 1 - 4
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลกาลูปัง
	จัดอบรม กิจกรรมตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลกาลูปัง
	    10,000 
	หมู่ 1 - 4
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชน
	อุดหนุนให้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหมู่บ้านละ 10,000 บาท
	    40,000 
	หมู่ 1 - 4
	
อบต

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       1.5  แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด
	จัดส่งนักกฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่างๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	  180,000 
	หมู่ 1 - 4
	อบต
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	2
	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในตำบล
	    50,000 
	หมู่ 1 - 4
	อบต
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดบาลูกา     หมู่ที่ 3
	อุดหนุนสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
	  350,000 
	หมู่ที่ 3
	ส่วนโยธา
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       2.1  แนวทางการคมนาคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลูกามัสยิดหมู่ที่ 3
	ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 95 ม.หนา 0.15ม
	251,000
	หมู่ที่ 3
	ส่วนโยธา
	 
	 
	
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       2.2  แนวทางการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-
	-
	-
	 - 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	       2.3  แนวทางการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้บ้านบาลูกา หมู่ที่ 3
	โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.
	  350,000 
	หมู่ที่ 3
	สำนักปลัด
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       2.4  แนวทางการบริหารจัดการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	สนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	    10,000 
	หมู่ 1 - 4
	
สำนักปลัด

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการส่งเสริมการอนุรักทรัพยากรในชุมชน(ปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ)
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริโดยให้ประชาชนร่วมกันปลูกหญ้าแฝกในตำบล
	    20,000 
	หมู่ 1 - 4
	
สำนักปลัด
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	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       3.1  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิงเพื่อใช้ในการประชุมประชาคม และประชุมชาวบ้านในโอกาสต่างๆ
	    60,000 
	อบต.
	
สำนักปลัด

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง
	    15,000 
	อบต.
	
ส่วนโยธา

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศของผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	จัดอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับ นายก รองนายก เลขานุการ สมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	  250,000 
	อบต.
	สำนักปลัดส่วนการคลัง ส่วนโยธา
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารงาน อบต.
	  110,000 
	อบต.
	
สำนักปลัดส่วนการคลัง ส่วนโยธา

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	โครงการซ๋อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงาน
	จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงาน
	    90,000 
	อบต.
	
สำนักปลัดส่วนการคลัง ส่วนโยธา
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	       3.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านตำบล  หมู่ที่ 1-4
	จัดประชุมเวทีประชุมประจำหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
	    20,000 
	หมู่ที่ 1-4
	สำนักปลัด
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       3.3  แนวทางการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18

	       3.4  แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอนในตำบล
	    50,000 
	หมู่ 1 - 4
	สำนักปลัด
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานเมาลิด
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ในตำบล
	    50,000 
	หมู่ 1 - 4
	สำนักปลัด
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	โครงการส่งเสริมการจัดงานกวนอาซูรอ
	สนับสนุนการส่งเสริมการจัดงานวันอาซูรอในตำบล
	    50,000 
	หมู่ 1 - 4
	สำนักปลัด
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการสนับสนุนการจัดงานสมโภชหลักเมืองของดีจังหวัดยะลา
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานสมโภชหลักเมืองของดีจังหวัดยะลาประจำปี 2557
	    10,000 
	จังหวัดยะลา
	สำนักปลัด
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	5
	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าสุนัตหมู่   ม.1-ม.4
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเข้าสุนัติหมู่  ประจำปี 2557
	  150,000 
	จังหวัดยะลา
	สำนักปลัด
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	6
	โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมสายใยครอบครัว
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยครอบครัว
	    20,000 
	จังหวัดยะลา
	สำนักปลัด
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	7
	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
	อุดหนุนให้พัฒนาชุมชน ตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
	    10,000 
	จังหวัดยะลา
	สำนักปลัด
	 
	 
	 
	
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       4.1  แนวทางการส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาะรณภัยและความสงบเรียบร้อย
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อป.พร.
	จัดอบรม อปพร.ในตำบล เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลความปลอดภัยในชุมชน
	    50,000 
	หมู่ที่ 1-4
	สำนักปลัด
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	       4.2  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	.
	งบประมาณ
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	จัดอบรมกลุ่มเสี่ยงในชุมชนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา         ยาเสพติด                               
	    50,000 
	หมู่ที่ 1-4
	อบต
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการญาลันนันบารูในตำบลกาลูปัง
	สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชนที่ผ่านการบำบัดรักษาหรือผ่านการอบรมตามโครงการญาลันนันบารู
	    50,000 
	หมู่ที่ 1-4
	อบต
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	























