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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ  อบต.กาลูปัง บ้านกาลูปัง  หมู่ที่  2
**********************************************
ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง   ได้ทำสัญญาจ้างกับ หจก.กาลูปังโยธากิจ  ตาม
สัญญาจ้างเลขที่  06/2555   ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ  อบต.กาลูปัง  บ้านกาลูปัง  หมู่ที่ 2 กว้าง 31.50  เมตร ยาว  89.50  เมตร  สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร  ตำบลกาลูปัง   อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา   วงเงินที่ทำสัญญา 648,500  บาท  (เงินหกแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  งวดของงานจำนวน  2 งวด   ระยะเวลาทำงานจำนวน  90 วัน   เริ่มสัญญาจ้างวันที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555   สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  นั้น  
บัดนี้  หจก.กาลูปังโยธากิจ    ได้ส่งมอบงานจ้าง  งวดที่  1  เป็นเงิน  291,825.-  บาท  (เงินสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )  ตามหนังสือส่งมอบงานจ้าง  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง  ได้นัดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง มาตรวจรับงานจ้างในวันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   ระหว่างเวลา  10.00  น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 2 ตำบลกาลูปัง   อำเภอรามัน   จังหวัดยะลา   องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง   จึงขอประกาศให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการรับทราบและสังเกตการณ์    ถึงผลการตรวจรับงานจ้างครั้งนี้ต่อไป 


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน






ประกาศ  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   
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             (นายมาหะมะรอพี  อีแตเบ็ง)

            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
